INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Materias: GESTION DE PROYECTOS DE SOFTWARE/PROGRAMACION WEB

Segundo Avance

Docente: ARMSTRONG ARAMBURO CRISTABEL

Alumnos:

Erik Ricardo Campos Rosales, Iván Urbina Mijares, Herve Hazael Defosse,  Herrera, César José Lozano Valenzuela, Rosa Isabel Sandoval Saldez, Christian Gerardo López Hernández, Jesús Efraín García Soto

Victoria de Durango Septiembre de 2025

### Acta de Constitución del Proyecto

Título del Proyecto:
Urbinalink – Plataforma Web de Gestión de Servicios de Internet

Objetivo del Proyecto:
Desarrollar una plataforma web que permita a los clientes de comunidades rurales ver información de contacto con una landing page, y al administrador poder ver a los clientes y revisar los puntos de instalación, con el fin de facilitar la gestión de los usuarios de las redes.

Justificación:

- Actualmente, muchos negocios que instalan internet en zonas alejadas gestionan todo de forma manual (llamadas telefónicas, visitas presenciales, notas físicas).

- Esto ocasiona retrasos, poca trazabilidad y dificultades en la atención al cliente.

- Una plataforma web permitirá mejorar la eficiencia operativa, reducir errores, optimizar tiempos de respuesta y ofrecer mayor comodidad al cliente y al administrador, fortaleciendo así la competitividad del negocio.

Alcance:

- Incluye:

  - Landing Page con información de la empresa e información de contacto.

  - Panel de administración para gestión de clientes y solicitudes.

  - Inicio de sesión para el dueño

- Excluye:

  - Registro de clientes.

  - Pasarela de pago.

  - Integración con sistemas externos de inventario.

Stakeholders (Partes Interesadas):

Clientes finales: Personas que ya cuenten con el servicio  de internet.

Administrador del negocio: Responsable de supervisar y gestionar a los usuarios.

Gestor de Proyecto (Project Manager)

- Coordina todas las fases del proyecto.

- Supervisa cronograma y cumplimiento de tareas.

- Se comunica con stakeholders.

- Responsable de aprobar entregables.

Gestor de Requisitos

- Encargado de levantar, documentar y validar requisitos con el cliente.

- Define el alcance y asegura que las funcionalidades sean claras.

- Trabaja de cerca con los programadores para que no haya malentendidos.

Gestor de Calidad (QA Manager)

- Diseña el plan de pruebas.

- Asegura que el software cumpla con requisitos funcionales y no funcionales.

- Supervisa pruebas unitarias, de integración y de usuario.

- Redacta reportes de incidencias y validación.

Gestor de Documentación y Soporte

- Responsable de la redacción de la documentación del sistema.

- Mantiene manuales de usuario y técnico.

- Da soporte a los usuarios y recoge retroalimentación para mejoras.

### Descripción de los Requisitos

Requisitos Funcionales:

- El sistema debe permitir el inicio de sesión de usuarios gestores.

- El sistema debe mostrar los planes de internet disponibles.

- El sistema debe permitir que un cliente visualice los datos de contacto.

- El administrador debe poder gestionar solicitudes.

- El administrador debe poder visualizar en un mapa los datos de sus clientes así como la ubicación.

Requisitos No Funcionales:

- Rendimiento: El sistema debe soportar al menos 100 usuarios simultáneos.

- Usabilidad: La interfaz debe ser intuitiva y accesible desde varios dispositivos.

- Disponibilidad: El sistema debe estar disponible 24/7 en la nube.

- Mantenibilidad: El código debe estar documentado y seguir buenas prácticas para facilitar actualizaciones.

### Estructura Desglosada del Trabajo (EDT)

Nivel 1 – Proyecto Urbinalink

1.1 Análisis y Diseño

1.1.1 Levantamiento de requisitos

1.1.2 Diseño de arquitectura del sistema

1.1.3 Diseño de interfaz gráfica (UI/UX)

1.2 Desarrollo Frontend

1.2.1 Página principal e información de planes

1.2.2 Módulo de login

1.2.3 Módulo de gestión de clientes

1.3 Desarrollo Backend

1.3.1 API de autenticación

1.3.2 Gestión de clientes

1.3.3 Gestión de alertas

1.3.4 Reportes y estadísticas

1.4 Base de Datos

1.4.1 Diseño del modelo entidad-relación

1.4.2 Implementación en MySQL

1.5 Pruebas

1.5.1 Pruebas unitarias

1.5.2 Pruebas de integración

1.5.3 Pruebas de usuario

1.6 Implementación y Entrega

1.6.1 Despliegue en hosting

1.6.2 Manual de usuario

1.6.3 Capacitación básica

Matriz RACI

Gestores (4):

- Gestor de Proyecto (GP) – Iván Urbina Mijares

- Gestor de Requisitos (GR) - Herve Hazael Defosse Herrera

- Gestor de Calidad (GQ) - César José Lozano Valenzuela

- Gestor de Documentación (GD) - Rosa Isabel Sandoval Saldez

Programadores (4):

5. Programador Frontend (PF) – Christian Gerardo López Hernández 
6. Programador Backend (PB) – Jesús Efraín García Soto
7. Programador Base de Datos (PBD) - Erik Ricardo Campos Rosales
8. Programador Fullstack/DevOps (FS) – Erik Ricardo Campos Rosales

Leyenda:

- R = Responsable (ejecuta)

- A = Aprobador (valida/autoriza)

- C = Consultado (aporta información)

- I = Informado (se mantiene al tanto)

| Actividad / Entregable | GP | GR | GQ | GD | PF | PB | PBD | FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento de requisitos | A | R | C | I | I | I | I | I |
| Diseño de interfaz (UI/UX) | C | C | I | I | R | I | I | C |
| Diseño de arquitectura del sistema | A | C | C | I | C | R | R | R |
| Desarrollo Frontend | I | I | C | I | R | C | I | C |
| Desarrollo Backend | I | I | C | I | C | R | I | C |
| Desarrollo Base de Datos | I | I | C | I | I | C | R | C |
| Integración y DevOps | I | I | C | I | C | C | C | R |
| Pruebas unitarias | I | I | R | I | C | C | C | I |
| Pruebas de integración | I | I | R | I | C | C | C | C |
| Documentación del sistema | I | I | C | R | I | I | I | I |
| Manual de usuario | I | I | C | R | I | I | I | I |
| Entrega final | R | C | A | C | I | I | I | I |

## Cronograma

| Semana | Actividad Principal | Responsables Principales |
| --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento de requisitos | GR, GP |
| 2 | Definición de alcance y documentación inicial | GR, GD, GP |
| 3 | Diseño de arquitectura del sistema | GP, PB, PBD, FS |
| 4 | Diseño de interfaz (UI/UX) | PF, GD |
| 5 | Desarrollo Frontend – parte 1 | PF, FS |
| 6 | Desarrollo Backend – parte 1 | PB, FS |
| 7 | Desarrollo Base de Datos – diseño e implementación | PBD, PB |
| 8 | Desarrollo Frontend – parte 2 (funcionalidades clave) | PF, FS |
| 9 | Desarrollo Backend – parte 2 (API, autenticación) | PB, FS |
| 10 | Integración Frontend + Backend + BD | PB, PF, PBD, FS |
| 11 | Pruebas (unitarias e integración) | GQ, PF, PB, PBD |
| 12 | Documentación final + Manual de usuario + Entrega final | GD, GP, GQ |

COSTO FINAL PAGINA WEB

1. GASTOS DIRECTOS

Infraestructura

•	Almacenamiento en la nube (Google Drive, OneDrive, Dropbox): $250.00

•	Hosting y dominio Web (Hostinger, GoDaddy, Namecheap): $1,500.00

•	Servicios en la nube (AWS, Azure, GCP): $2,000.00

•	Servidores virtuales (DigitalOcean, Vultr): $1,500.00

Herramientas

•	Software en la nube (Microsoft 365, Adobe Creative Cloud, Notion, Trello, Slack): $1,800.00

•	Control de versiones (GitHub/GitLab Pro): $400.00

Seguridad

•	Copias de seguridad (Backblaze, IDrive): $200.00

•	Certificados SSL y seguridad: $500.00

Comunicación

•	Correo profesional (Gmail Business, Outlook): $300.00

Diseño

•	Herramientas de diseño (Figma Pro, Adobe XD): $800.00

Analytics

•	Monitoreo y Analytics (Google Analytics 360, Mixpanel): $600.00

Performance

•	CDN y optimización (Cloudflare, Fastly): $450.00

Marketing

•	Email Marketing (Mailchimp, SendGrid): $350.00

•	SEO Tools (SEMrush, Ahrefs): $500.00

TOTAL GASTOS DIRECTOS: $10,750.00 MXN

2. EQUIPO DE TRABAJO

Rol	$/Hora	Horas	Días	Total

Project Manager (Gerente de Proyectos)	$99.00	792	99	$78,408.00

Product Owner (Dueño del producto)	$140.00	672	84	$94,080.00

Scrum Master (Líder del negocio)	$120.00	672	84	$80,640.00

Developer Frontend (Desarrollador Frontend)	$110.00	672	84	$73,920.00

Developer Backend (Desarrollador Backend)	$130.00	672	84	$87,360.00

Quality Assurance (Aseguramiento de calidad)	$100.00	672	84	$67,200.00

UI/UX Designer	$95.00	560	70	$53,200.00

TOTAL EQUIPO: $534,808.00 MXN

3. GASTOS INDIRECTOS

Concepto	Costo Real	% Aplicado	Total

Gasolina	$2,540.00	10%	$254.00

Transporte	$15,160.00	10%	$1,516.00

Luz (Energía eléctrica)	$800.00	10%	$80.00

Agua	$560.00	10%	$56.00

Internet	$940.00	10%	$94.00

Teléfono/Celular	$900.00	10%	$90.00

Equipo de cómputo	$1,500.00	10%	$150.00

Material/Papelería	$300.00	10%	$30.00

Servicios de la nube	$741.67	10%	$74.17

Mantenimiento	$2,940.00	10%	$294.00

Depreciación	$500.00	10%	$50.00

Estacionamiento/CIT	$400.00	10%	$40.00

Seguro Social/SAT	$800.00	10%	$80.00

Imprevistos/SAT	$8,500.00	10%	$850.00

Capacitación del personal	$1,000.00	10%	$100.00

Asesoría legal y contable	$2,000.00	10%	$200.00

Seguros profesionales	$1,500.00	10%	$150.00

Licencias y permisos	$800.00	10%	$80.00

TOTAL GASTOS INDIRECTOS: $4,138.17 MXN

4. RESUMEN FINANCIERO

Cálculo de Costos:

•	Gastos Directos: $10,750.00

•	Equipo de Trabajo: $534,808.00

•	Gastos Indirectos: $4,138.17

•	SUBTOTAL: $549,696.17

Ajustes Adicionales:

•	Contingencia (15%): $82,454.43

•	Total con Contingencia: $632,150.60

Precio Final:

•	Margen de Ganancia (30%): $189,645.18

•	PRECIO FINAL DE VENTA: $821,795.78 MXN

5. FÓRMULAS DE CÁLCULO

SUBTOTAL = Gastos Directos + Equipo + Gastos Indirectos

Contingencia = SUBTOTAL × (% Contingencia / 100)

Total con Contingencia = SUBTOTAL + Contingencia

Ganancia = Total con Contingencia × (% Ganancia / 100)

PRECIO FINAL = Total con Contingencia + Ganancia

6. CONCEPTOS RECOMENDADOS PARA AGREGAR (OPCIONALES)

Gastos Directos Adicionales:

•	Licencias de bases de datos (MySQL, MongoDB Atlas)

•	Servicios de API externas (Stripe, PayPal)

•	Herramientas de testing (Selenium, Jest)

•	Servicios de logs (Sentry, LogRocket)

•	Herramientas de CI/CD (Jenkins, CircleCI)

Gastos Indirectos Adicionales:

•	Renta de oficina (si aplica)

•	Limpieza y mantenimiento de oficina

•	Café y servicios para el equipo

•	Marketing y publicidad

•	Gastos de representación

Equipo Adicional:

•	DevOps Engineer

•	Content Writer

•	Social Media Manager

•	Tester QA adicional

1. Riesgos técnicos

• Falla en la conectividad: Las zonas rurales pueden tener poca cobertura, afectando el funcionamiento de la app.

Mitigación: diseñar la app para funcionar parcialmente sin conexión.

• Errores en la app o bugs: Fallas en la instalación o uso del software.

Mitigación: realizar pruebas piloto y mantenimiento continuo.

• Compatibilidad limitada: Dispositivos rurales pueden ser antiguos o de bajo rendimiento.

Mitigación: optimizar para equipos de gama baja y sistemas Android antiguos.

2. Riesgos financieros

• Falta de financiamiento suficiente: El costo de desarrollo, mantenimiento e infraestructura puede superar lo previsto.

Mitigación: buscar subvenciones, alianzas con gobiernos o empresas tecnológicas.

• Rentabilidad baja: Los precios bajos podrían no cubrir los costos operativos.

Mitigación: combinar con modelos de patrocinio, publicidad o programas sociales.

3. Riesgos operativos

• Falta de personal calificado en zonas rurales: Dificulta la instalación física de redes.

Mitigación: capacitar a técnicos locales o crear brigadas móviles.

• Problemas logísticos: Dificultades de transporte o acceso a las zonas.

Mitigación: planificar rutas y alianzas con organizaciones locales.

4. Riesgos legales y regulatorios

• Permisos y normativas: Instalaciones de red pueden requerir licencias o cumplir con normas de telecomunicaciones.

Mitigación: consultar con autoridades y regularizar desde el inicio.

• Protección de datos: La app podría manejar información de usuarios.

Mitigación: implementar políticas de privacidad y cifrado de datos.

5. Riesgos sociales y culturales

• Resistencia al cambio tecnológico: Algunas comunidades podrían desconfiar del proyecto.

Mitigación: campañas de sensibilización y demostraciones locales.

• Baja alfabetización digital: Dificulta el uso de la aplicación.

Mitigación: interfaz simple y material educativo.

6. Riesgos ambientales

• Condiciones climáticas: Lluvias, calor o humedad pueden afectar el equipo.

Mitigación: usar materiales resistentes y mantenimiento preventivo.

PLAN DE CALIDAD DEL SOFTWARE

Proyecto: Urbinalink – Plataforma Web de Gestión de Servicios de Internet

Versión: 1.0

Metodología: SCRUM

Nivel: Profesional

Propósito del Plan de Calidad

El presente documento establece los procesos, estándares, herramientas y métricas que se implementarán para asegurar la calidad del software Urbinalink durante todo su ciclo de vida. Su finalidad es garantizar que el sistema cumpla con los requisitos funcionales, no funcionales, de seguridad, rendimiento y usabilidad, asegurando entregas incrementales de alto valor bajo la metodología ágil SCRUM.

Objetivos de Calidad

Asegurar que el software cumple los requisitos del cliente.

Minimizar defectos mediante pruebas continuas y revisión de código.

Implementar métricas de calidad para medir el progreso en cada sprint.

Garantizar una experiencia de usuario óptima, confiable y segura.

Estándares Aplicables

ISO/IEC 25010: Estándar de calidad del producto software.

IEEE 730: Directrices para planes de aseguramiento de la calidad del software.

ISO/IEC 27001: Seguridad y protección de datos.

SCRUM Guide: Metodología ágil para desarrollo iterativo incremental.

Atributos de Calidad (ISO/IEC 25010)

Funcionalidad: Cumplimiento del 100% de los requisitos críticos.

Usabilidad: La interfaz debe ser intuitiva y accesible en móviles y PC.

Rendimiento: Tiempo máximo de respuesta de 2 segundos por solicitud.

Seguridad: Implementación de autenticación, cifrado y SSL obligatorio.

Confiabilidad: Disponibilidad del sistema 24/7 con tasa de fallos menor al 1%.

Mantenibilidad: Código estructurado bajo principios SOLID con documentación actualizada.

Metodología de Aseguramiento de Calidad Bajo SCRUM

Se utilizarán sprints semanales. Al final de cada sprint se entregará un incremento del producto listo para ser validado.

Daily Scrum: Seguimiento diario para detectar impedimentos de calidad.

Sprint Review: Validación del software por parte del cliente y stakeholders.

Sprint Retrospective: Identificación de mejoras en el proceso de calidad.

Definition of Done (DoD): Cada historia de usuario se considerará finalizada únicamente si ha sido probada, revisada, documentada y desplegada correctamente en entorno de pruebas.

Actividades de Aseguramiento de Calidad

Revisión de requisitos: Se realizan sesiones de refinamiento con el Product Owner.

Code Review: Cada commit será revisado por otro desarrollador.

Integración continua: Se usará GitHub Actions o Jenkins para automatizar pruebas y despliegues.

Pruebas unitarias: Se implementarán con una cobertura mínima del 80 por ciento.

Pruebas de integración: Validación del flujo entre módulos.

Pruebas funcionales y de aceptación: Realizadas por el Gestor de Calidad junto con el Product Owner.

Herramientas de Calidad

GitHub para control de versiones.

Jira para seguimiento de historias de usuario y defectos.

SonarQube para análisis estático de código.

Jest y JUnit para pruebas unitarias automatizadas.

Postman para pruebas de API REST.

Docker para despliegues reproducibles.

Estrategia de Pruebas

Pruebas unitarias para validar funcionalidades individuales.

Pruebas de integración para verificar interacción entre componentes.

Pruebas end-to-end para validar el flujo completo del usuario.

Pruebas de rendimiento para garantizar tiempos de respuesta óptimos.

Pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades (SQL Injection, XSS).

Pruebas de aceptación ejecutadas con el cliente al cierre de cada sprint.

Métricas de Calidad

Cobertura de código probado: mínimo 80 por ciento.

Defectos críticos por sprint: máximo 0 permitidos.

Tasa de fallos en producción: menor al 1 por ciento.

Tiempo medio de corrección de errores: menor a 6 horas.

Nivel de satisfacción del usuario: mínimo 8 sobre 10.

Gestión de Riesgos Relacionados con la Calidad

Riesgo: conectividad limitada en zonas rurales. Mitigación: habilitar modo offline parcial.

Riesgo: fallos en producción. Mitigación: integración continua y sistema de rollback.

Riesgo: fuga de datos. Mitigación: cifrado y cumplimiento con ISO 27001.

Riesgo: baja usabilidad. Mitigación: pruebas con usuarios reales y ajustes continuos.

Roles y Responsabilidades

Gestor de Calidad: define estándares, diseña y supervisa las pruebas.

Scrum Master: asegura el cumplimiento del proceso y eliminación de impedimentos.

Product Owner: valida entregables y define criterios de aceptación.

Desarrolladores Frontend y Backend: implementan código siguiendo buenas prácticas y realizan pruebas unitarias.

DevOps/Fullstack: automatiza integraciones y despliegues.

Plan de Mejora Continua

Después de cada sprint, se identifican errores recurrentes y se documentan sus causas raíz.

Se incorporan acciones correctivas en el siguiente sprint.

Se mide el impacto de las mejoras mediante métricas comparativas entre sprints.

Criterios de Aceptación Final

El sistema cumple con todos los requisitos funcionales documentados.

El sistema ha pasado todas las pruebas de calidad definidas.

No existen defectos críticos o altos pendientes.

Se ha validado con el usuario final y aprobado formalmente.

El sistema está documentado y listo para despliegue en producción.