Proyecto Final Integrador

Programación Web y Gestión de Proyectos de Sw

Nombre: Desarrollo e implementación de un sistema web integral para un cliente real
Duración: 16 semanas
Equipos:

- 3-4 desarrolladores

- 1-2 gestores de proyecto

# Objetivo

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema web profesional con un frontend dinámico, un backend robusto y un gestor de contenidos, dirigido a una empresa, negocio, institución o profesionista real. El proyecto debe cubrir todos los aspectos de gestión de proyectos de software y desarrollo web moderno.

# Requisitos del Proyecto

## Funcionalidad técnica

- Sistema web público con frontend dinámico en Angular

- Backend con NestJS

- Base de datos en PostgreSQL, Firebase/Firestore o MongoDB

- Despliegue en la nube: Google Cloud, AWS o Azure

- Uso de contenedores Docker para cada servicio

- Control de versiones con Git/GitHub

## Gestión del proyecto

- Aplicación de una metodología ágil (SCRUM, Kanban, XP)

- Uso de una herramienta de gestión (Jira, Trello, Asana, Monday)

- Documentación completa:

- Análisis de requerimientos

- Planeación y estimaciones (historial de trabajo, diagramas, backlog)

- Evidencias de sprints o tableros ágiles

- Modelo de negocio (análisis de retorno de inversión y rentabilidad)

# Entregables obligatorios

- Sistema web funcional en línea (con dominio real del cliente)

- Módulo administrativo del sistema (usuario y contraseña de prueba)

- Repositorio del código en GitHub

- Video demostrativo (máx. 10 min)

- URL de la herramienta de gestión con acceso al tablero

- Documentación integral (formato PDF y acceso en línea)

# Rúbrica de Evaluación del Proyecto Final

| Criterio | Excelente (10) | Bueno (8) | Suficiente (6) | Insuficiente (0-5) | Ponderación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo técnico del sistema (Frontend, Backend, DB, Contenedores) | Cumple con todos los requerimientos técnicos, código estructurado y modular | Cumple con casi todos los requerimientos, código funcional | Cumple parcialmente con los requerimientos | No cumple con la funcionalidad básica | 25% |
| Despliegue del sistema en la nube con dominio real | Correcto y estable, acceso a sistema público y administrador | Despliegue funcional con detalles menores | Acceso limitado o con errores | No se puede acceder | 15% |
| Control de versiones (Git/GitHub) | Uso constante con commits descriptivos, ramas por funcionalidad | Uso adecuado con ramas básicas | Uso mínimo con pocos commits | Sin evidencia de control de versiones | 10% |
| Gestión ágil del proyecto (SCRUM, Kanban, XP) | Excelente uso de la metodología, evidencia clara y completa | Uso adecuado con documentación parcial | Uso mínimo de la metodología | Sin evidencia o metodología incorrecta | 10% |
| Documentación del proyecto | Completa, clara y profesional | Completa pero con errores de forma o fondo | Incompleta pero entendible | Inexistente o confusa | 10% |
| Presentación del video demostrativo | Claridad total en flujo, voz, estructura y duración correcta | Claridad aceptable, errores mínimos | Video confuso o muy corto/largo | No entregado o de muy baja calidad | 5% |
| Uso de herramienta de gestión (Trello, Jira, etc.) | Tablero completo, actualizado y bien estructurado | Tablero con avances pero desordenado | Tablero incompleto o poco actualizado | Sin evidencia de su uso | 10% |
| Modelo de negocio y análisis de recuperación de inversión | Análisis financiero sólido, con métricas y proyecciones coherentes | Análisis básico con proyecciones realistas | Propuesta sin justificación financiera | Sin propuesta de modelo de negocio | 10% |
| Trabajo en equipo y cumplimiento de roles (devs / gestores) | Excelente distribución y cumplimiento de roles, con evidencias claras | Buena colaboración, algunos roles poco claros | Trabajo desorganizado | Falta de coordinación o liderazgo | 5% |

# Avance 1: Requerimientos y Diseño Inicial

| Criterio de evaluación | Excelente (10) | Bueno (8) | Suficiente (6) | Insuficiente (0-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento de requerimientos funcionales y no funcionales | Completo, bien estructurado, claro y validado con cliente | Completo con ligeros errores u omisiones | Incompleto o sin validación clara | Ausente o mal redactado |
| Análisis del negocio y actores involucrados | Incluye roles, procesos, oportunidades y contexto | Identifica actores y procesos principales | Información básica sin contexto | Ausente o confuso |
| Diseño de interfaces de usuario (bocetos o wireframes) | Claros, usables, con guía de diseño aplicada | Presentes y funcionales, pero poco detallados | Escasos o sin estructura visual clara | Ausentes o no funcionales |
| Propuesta de arquitectura del sistema | Justificada, coherente, con componentes bien definidos | Coherente pero poco detallada | Parcial o poco entendible | No definida o desorganizada |
| Configuración inicial de herramienta de gestión (tablero ágil) | Completo, con tareas por fases y responsables | Tablero básico con tareas generales | Configurado pero sin estructura clara | Sin evidencia o sin uso |

# Avance 2: Backend y Estructura del Frontend

| Criterio de evaluación | Excelente (10) | Bueno (8) | Suficiente (6) | Insuficiente (0-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend funcional (NestJS) con controladores y servicios | APIs completas, funcionales y bien documentadas | APIs funcionales con detalles menores | Funcionalidad parcial o limitada | No funcional o con errores graves |
| Estructura del frontend (Angular) | Componentes definidos, navegación funcional | Navegación básica y estructura lógica | Fragmentado o sin conexión al backend | Sin estructura o mal implementado |
| Uso de control de versiones (Git/GitHub) | Ramas por feature, commits descriptivos y frecuentes | Uso adecuado con algunos errores | Uso mínimo o sin organización | No hay evidencia de control de versiones |
| Avance registrado en tablero ágil (Scrum/Kanban) | Actualizado, con tareas en progreso y resueltas | Avance visible pero con tareas incompletas | Pocas tareas, sin responsables | No se usa el tablero |
| Evidencia de colaboración técnica y reuniones de equipo | Reuniones registradas, acuerdos y colaboración clara | Comunicación presente pero sin registro | Mínima colaboración registrada | Sin trabajo en equipo documentado |

# Avance 3: Integración y Despliegue Parcial

| Criterio de evaluación | Excelente (10) | Bueno (8) | Suficiente (6) | Insuficiente (0-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integración de backend, frontend y base de datos | Fluida, sin errores, datos correctamente vinculados | Funciona con algunos errores menores | Parcial, errores de conexión | Sin integración funcional |
| Implementación de contenedores Docker | Todos los servicios contienen Dockerfile y funcionan | Algunos servicios en contenedores | Contenedores incompletos o fallan | No se usan contenedores |
| Despliegue en la nube (GCP, AWS, Azure) | Accesible, con dominio y despliegue funcional | Funcional con subdominio o fallas menores | Inestable o accesible parcialmente | No desplegado o inaccesible |
| Registro de tareas y avances en herramienta ágil | Seguimiento detallado por sprint/tareas | Registro básico pero ordenado | Tareas incompletas o desactualizadas | Herramienta no usada |
| Pruebas iniciales y corrección de errores | Casos de prueba funcional y evidencia de pruebas | Casos básicos registrados | Pruebas manuales sin evidencias | Sin pruebas ni validaciones |

# Avance 4: Entrega Final y Presentación

| Criterio de evaluación | Excelente (10) | Bueno (8) | Suficiente (6) | Insuficiente (0-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema completo en funcionamiento | Cumple con todos los requisitos y sin errores | Funcional con pocos errores menores | Funcionalidad parcial | Sistema incompleto o no funcional |
| Documentación completa del proyecto | Clara, estructurada, incluye gestión y técnica | Documentación funcional con errores menores | Parcial o poco clara | Incompleta o ausente |
| Video demostrativo | Claro, profesional, explica funcionalidades clave | Claro, cumple el objetivo | Poco claro o incompleto | Ausente o de baja calidad |
| Modelo de negocio y retorno de inversión | Coherente, justificado con proyecciones realistas | Propuesta clara aunque básica | Incompleta o sin análisis financiero | Sin propuesta o sin lógica |
| Presentación final y trabajo colaborativo | Fluida, todos los integrantes participan activamente | Presentación adecuada con participación parcial | Presentación confusa o poco coordinada | Mal preparada o no presentada |